### Инвестор в Анадырском проезде построит спорткомплекс с бассейном

08.04.2025

08.04.2025. В возводимом физкультурно-оздоровительном комплексе в Лосиноостровском районе завершили монолитные работы и устройство кровли, идет монтаж инженерных систем. Об этом сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Здание строят по адресу: Анадырский проезд, владение 59.

«Общая площадь спорткомплекса составит 3,2 тысячи квадратных метров. Он включает в себя один подземный и три надземных этажа, которые будут функционально разделены по зонам. Предусмотрен бассейн для детей и взрослых. Инвестор планирует достроить объект в 2025 году. Сейчас ведутся фасадные работы, монтаж внутренних инженерных систем и прокладка наружных инженерных сетей», — рассказал Владислав Овчинский.

В физкультурно-оздоровительном комплексе разместятся сауны и бани, солярий, зона бассейна, а также тренажерные и фитнес-залы для индивидуальных и групповых занятий.

Архитектурное решение комплекса выполнено в форме буквы «Г», что позволит создать уютный внутренний двор. После ввода в эксплуатацию комплекс будет функционировать как коммерческий фитнес-клуб.

Мосгосстройнадзор контролирует строительство спортивного здания с 2021 года, когда застройщик приступил к работам на площадке.

Адрес страницы: http://losinka.mos.ru/presscenter/news/detail/12901975.html

Управа Лосиноостровского района города Москвы